Proyecto de Programación Multicore

Web scraping de precios de videojuegos con paralelismo en 3 niveles

Plan de trabajo · Equipo: yo (Persona A), Brack, Felipe · Lenguaje: Python

# 1. Qué hay que hacer?

Construir una página web pública que muestra precios actualizados de 200+ videojuegos, scrapeados de varias tiendas en paralelo usando tres niveles de paralelismo anidados, con score de Metacritic y tiempos de HowLongToBeat, y que se refresca automáticamente.

# 2. Quién hace qué

| Persona | Rol | Lo que entrega |
| --- | --- | --- |
| Anthony | Data & Repo | Base de datos, módulo repository.py, script que carga 200+ juegos desde RAWG |
| Brack | Scraping multicore | Scrapers de cada sitio + orquestador con los 3 niveles de paralelismo + comparativa secuencial vs paralelo |
| Felipe | Backend + Frontend | API REST con FastAPI + página web pública con cards, filtros y vista detalle, desplegada en la nube |

# 3. Los 3 niveles de paralelismo (lo que el profesor más mira)

Esto es lo central del proyecto. Brack lo implementa, pero los tres tenemos que poder explicarlo:

- Nivel 1 — Juegos en paralelo: un pool de 10 workers procesa los 200 juegos. 10 juegos se trabajan al mismo tiempo.

- Nivel 2 — Metacritic y HLTB en paralelo: dentro del trabajo de un juego, Metacritic y HLTB se consultan al mismo tiempo.

- Nivel 3 — Todas las tiendas en paralelo: también dentro del juego, Steam y Nintendo (y las que agreguemos) se consultan al mismo tiempo entre sí Y al mismo tiempo que Metacritic + HLTB.

Implementación: concurrent.futures.ThreadPoolExecutor anidado (NO multiprocessing — el scraping es I/O-bound, no CPU-bound).

# 4. Cronograma

## Acuerdos y arranque (los 3 juntos, ~2 horas)

- Confirmar stack: Python 3.11+, Supabase (PostgreSQL en la nube, gratis), FastAPI, HTML/CSS/JS vanilla para el frontend (NO React, no hay tiempo para aprenderlo).

- Crear repo Git compartido con carpetas: data/, scrapers/, backend/, frontend/.

- Definir el contrato del repository.py (Yo lo escribo y se los paso a Brack y Felipe en el día 1).

- Definir el contrato de la API REST (Felipe lo escribe y se lo pasa a Brack).

- Decidir las tiendas: Steam + Nintendo eShop (las dos obligatorias). Si sobra tiempo el día 5, agregamos PSN.

- Cada uno arranca su parte en paralelo el resto del día.

## Cada uno con su parte

- Anthony: monto Supabase, creo las tablas, escribo repository.py, hago el script de seeding con la API de RAWG. Al final del día 3 la BD tiene 200+ juegos y las funciones funcionan. Brack y Felipe pueden usarlas ya.

- Brack: escribe un scraper por sitio (Steam, Nintendo, Metacritic, HLTB), cada uno funcionando para UN solo juego, sin paralelismo todavía. Día 3 termina con scrapers individuales funcionando.

- Felipe: monta FastAPI con endpoints estáticos (devuelven datos fake) y arranca el HTML/CSS de la página. Al final del día 3 la página se ve, aunque con datos falsos.

## Integración

- Brack arma el orquestador con los 3 niveles de paralelismo, usando repository.py. Corre el scraping completo de los 200 juegos y mide el tiempo.

- Felipe conecta su API a la BD real (las mismas funciones de repository.py). La página deja de tener datos fake.

- Yo apoyo a los dos donde se atasquen. Mi parte ya debería estar lista.

## Robustez y refresco

- Brack: agrega timeouts, reintentos con backoff exponencial, logging. Mide el tiempo secuencial vs paralelo para el informe.

- Felipe: agrega filtros, ordenamiento, modal de detalle. Auto-refresco visible ("Última actualización: hace X min").

- Yo: monto el scheduler con APScheduler para que el scraping corra cada N minutos.

## Despliegue (los 3 juntos)

- La BD ya está en Supabase (en la nube).

- Backend + frontend a Render o Railway (gratis). Despliegue público funcionando.

- Probamos extremo a extremo: el scraping corre solo, la página se actualiza sola, los filtros funcionan.

## Informe y presentación

- Cada uno escribe su sección del informe.

- Brack incluye la comparativa secuencial vs paralelo CON NÚMEROS CONCRETOS — esto justifica la nota.

- Ensayo de presentación: cada uno tiene que poder explicar también lo que hicieron los otros dos.

# 5. Tiendas y fuentes (mínimo viable)

| Fuente | Qué se saca | Dificultad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Steam | Precio actual + regular | Fácil | Obligatoria (es la fácil) |
| Nintendo eShop | Precio actual + regular | Media | Obligatoria (cumple el mínimo de 2 tiendas) |
| Metacritic | Score por consola | Fácil | Obligatoria (lo pide el modelo) |
| HowLongToBeat | Tiempos de juego | Media | Obligatoria (lo pide el modelo) |
| PlayStation Store | Precio | Difícil (mucho JS) | Solo si sobra tiempo |
| Amazon | Precio físico | Difícil (anti-bot) | Solo si sobra tiempo |

# 6. Cómo detectamos si un juego está en oferta

Comparamos el precio actual contra el precio sugerido (MSRP) que yo guardo en la BD. Si actual < sugerido, está en oferta. Porcentaje de descuento = (sugerido - actual) / sugerido × 100.

No intentamos detectar el cartel de "oferta" desde el HTML — cada tienda lo muestra distinto y no es confiable.

# 7. Stack técnico (la lista exacta que vamos a usar)

| Capa | Herramienta | Quién la usa |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL en la nube) | Anthony |
| Acceso a datos | psycopg2 con pool de conexiones | Anthony (los otros 2 usan repository.py) |
| Scraping HTTP | requests + BeautifulSoup4 | Brack |
| Paralelismo | concurrent.futures.ThreadPoolExecutor (anidado) | Brack |
| Scheduler | APScheduler | Anthony |
| Backend | FastAPI + Uvicorn | Felipe |
| Frontend | HTML + CSS + JS vanilla | Felipe |
| Población inicial | API de RAWG (rawg.io/apidocs) | Anthony |
| Despliegue | Render o Railway (gratis) | Los 3 |

# 8. Lo mínimo para que el profesor lo apruebe

- 200+ juegos cargados dinámicamente (NO hardcodeados en el código).

- Los 3 niveles de paralelismo implementados, documentados y demostrables.

- Comparativa secuencial vs paralelo con números (speedup).

- Mínimo 2 tiendas por juego + Metacritic + HLTB.

- Manejo de errores: timeouts, reintentos, logging. Que no se caiga si una tienda falla.

- Página web PÚBLICA (no localhost) con cards, filtros, ordenamiento y vista de detalle.

- La info se actualiza sola cada cierto tiempo.

- Cada uno puede explicar también la parte de los otros dos.

# 9. Riesgos que más nos pueden cagar (y plan B)

- La carga de Brack es la más pesada: si se atasca, los 3 niveles de paralelismo no salen y la nota se hunde. Solución: anthony y Felipe estamos disponibles para ayudarlo.

- Cambios en el HTML de las tiendas: Steam o Nintendo pueden cambiar su estructura y romper el scraper. Solución: scrapers aislados — si Nintendo se rompe, Steam sigue funcionando.

- Despliegue de último momento: Render gratis a veces tarda en arrancar.

- Frontend que se vuelve infinito: no caer en la tentación de hacerlo bonito con React. Vanilla HTML/CSS/JS es suficiente y se entrega a tiempo.